## Slide 1
2025年中述职
汇报人：赵鑫
日 期：2025/07/04
部 门：研发部-账务组

## Slide 2
目录
CONTANTS
行业PPT模板http://www.1ppt.com/hangye/
工作计划
团队介绍
工作职责
团队目标
团队成果
存在问题
01
02
03
04
05
06

## Slide 3
账户
产品
还款
借款
业务职责
团队构成
支撑
渠道对接
数据分析
营销数据
运营问题排查
机构沟通
……
由5人组成的技术团队，其中2名为今年上半年新加入的伙伴。

## Slide 4
技术职责
负责账务系统的架构设计与开发推进
指导借还流程的技术实现与性能优化
机构接口对接，保障数据安全，解决对接过程中遇到的问题
确保系统具备良好的日志、监控、报警机制
管理职责
团队人员管理与任务分配
代码质量把控、需求进度把控
协调前后端、测试、产品等多方资源，确保项目按时高质量交付
提升团队整体技术水平与协作效率
保障核心功能的稳定运行与持续优化，支撑公司业务顺利开展。

## Slide 5
推进机构核心数据【还款计划】准确合规落库
OKR-数据治理项目
OKR-循环额度机构优化调整项目
提高循环额度机构占比，推进相应机构接入平稳落地
机构首复贷标签落地及应用
需求高质量交付
保证质量的前提下按期交付，提升团队交付能力和业务满意度
系统稳定运行
提高系统的稳定性，减少线上故障的发生频率
监控机构接口稳定性，及时发现问题并推动机构解决

## Slide 6
整体进度较慢，共65家已梳理37家。
阶段性成果：
还款计划异常场景梳理
还款计划数据合规细则制定
校验脚本编写
已梳理37家机构还款计划并推进优化（其中无需整改、已整改共计15家）
OKR-数据治理项目

## Slide 7
进度不及预期，首复贷标签一直未有实质性进展。
阶段性成果：
11家循环额度机构产品接入
首复贷标签，技术侧梳理
首复贷标签及应用，业务侧停滞一段时间，积极向上反馈推动后，业务侧还是无进展
OKR-循环额度机构优化调整项目
完成12家机构产品接入，业绩不达标
机构对接

## Slide 8
机构稳定性监控
通过监控告警 + 值班机制，及时处理机构问题，为公司减少业务损失。

## Slide 9
优化进度不达预期
阶段性成果：
放款交易流水查询性能优化，减少响应时间，提升用户体检
账户变更原因日志优化，及时响应客服问题
开发重复介入的，开发功能，提升工作效率，如放款卡件中的定时提醒功能
技术优化

## Slide 10
帮助2位新成员快速融入团队
提测缺陷数量部门最低
一名骨干成员培养
核心知识共享
团队管理

## Slide 11
需求无疾而终
问题描述：业务调整需求停止、上线后功能未开放
全民钱包，首复贷标签对接
3月初我方开发完后一直未与机构联调，原因：不确定全民机构什么时候恢复开量。
轻花优品V2，全流程API对接
我方开发完成后，与机构联调当天，被机构告知双融担资金没有了，暂停对接。
桔多多，24+权益模式对接
2月份上线后，权益基本都是关闭状态，线上只有11笔权益订单。
桔多多，提前结清功能对接
5月份需求评审完，我方自测完后，一直处于搁置状态。
优化建议：
因合作方原因导致的需求停止或优先级降低，信息需第一时间同步给产研部
严格的需求立项评审机制，禁止随意启动开发，定期需求复盘

## Slide 12
技术文档质量需提升
优化建议：
设计文档规范化、模板化，提升可读性和评审效率
明确编写要求，确保关键信息不缺失，提高文档完整性和实用性
方案细节清晰后，任务拆解，提升工作量预估准确率
文档与代码协同更新，Code Review时确认相关文档是否更新，提升可信度
问题描述：格式不统一、内容不详细、代码与文档有差异、不利于工作量评估、不能正确把握组员节奏

## Slide 13
设计阶段缺乏风险预判
优化建议：
引入风险评估Checklist（性能瓶颈、数据一致性、外部依赖、安全性、可维护性）
交叉Review
建立典型问题案例库，用于后续设计参考
问题描述：未在设计阶段识别性能瓶颈、降低系统的可靠性、增加后期修复成本、影响团队协作与进度

## Slide 14
完成65家机构产品的梳理
针对梳理出的问题与机构沟通并协调资源推动机构优化，达成目标
我方存在的问题全部优化完毕
做好持续合规监控和机构的沟通
数据治理项目
每季度接入2～4家
首复贷标签及应用，继续推进，并积极向上反馈，争取落地
循环额度机构优化调整项目
完成多家机构的业务对接优化
配合机构业务模式调整，完成24+权益模式对接
配合hub支持24+权益模式对接
机构业务对接

## Slide 15
持续优化账务系统性能
推进账务系统稳定性建设
新技术、部门新组件，应用到实际项目中
技术深度提升
技术深度的提升，不仅是个人能力的突破，更是对团队效率和系统质量的长期保障。

## Slide 16
重要需求改动定期同步，减少信息差
技术设计的细化与透明化建设
推动技术沉淀，完善系统文档和知识库建设
定期组织复盘会议，总结经验教训
团队协作强化
高效的协作不是靠个人努力，而是通过机制保障、流程优化来实现的。

## Slide 17
感谢