一、OKR-数据治理项目：

完成度：整体进度较慢，共65家已梳理37家。

阶段性成果：

还款计划异常场景梳理

还款计划数据合规细则制定

校验脚本编写

已梳理37家机构还款计划并推进优化（其中无需整改、已整改共计15家）

复盘：

增强大家对合规重要性的认知。在推进过程中，根据实际情况修正细则。部分机构数据质量较差，难度大。过程中遇到的几个问题还没结论。

二、OKR-循环额度机构优化调整项目：

完成度：进度不及预期，首复贷标签一直未有实质性进展。

阶段性成果：

11家循环额度机构产品接入

首复贷标签，技术侧梳理

首复贷标签及应用，业务侧停滞一段时间，积极向上反馈推动后，业务侧还是无进展

复盘：

业务侧对首复贷标签重视不足，需建立跨部门项目机制，由高层牵头设定目标与时间节点。

团队建设成果